Brf Kungsgården information oktober 2015

Belysning trapphusen Är nu inne i slutfasen gällande installation och injustering.  Grundbelysning alltid tänd innanför entrén, därefter tänds lamporna med rörelsedetektor, om inte tillräckligt med ljus tillförs utifrån. Om problem föreligger kontakta Felanmälan 010-451 30 50 alternativt http://www.hsb.se/sydost/felanmalan

Nya portvakter installation påbörjad oktober. Kommer att innebära mycket grävning i området. Tänk på att lämna utrymme för entreprenörer om ni måste ta i bilen.

Information  och utbildning i nya systemet kommer senare.

Putsning socklar klar. Kontakta felanmälan om problem uppstått.

Målning trapphusen och tvättstugorna kommer att vara klart innan jul. Separat information avseende färgval i trapphusen till berörda bostadsrättshavare.

Målning avseende öppna terrasser beräknad till våren 2016.

OVK genomfördes innan midsommar och vi har nu erhållit utvärdering. Denna innebär att samtliga frånluftskanaler (toalett, klädkammare och kök) måste rensas och därefter ventilationsaggregatet normalinställas. Detta utförs i samband med nästa filtebyte som är beräknat till november – december

Redskapen på lekplatserna är nu målade och klara samt att all sand är utbytt

Öppna balkonger / terrasser har vi tillsammans med byggnadsingenjör  upptäckt ett antal fall av läckage. Det är mycket viktigt att ni  kontrollerar dessa med jämna mellanrum avseende sprickor i golv och tätning mot väggar. Extra viktigt att hålla avrinningskanalen ren och torr.

Vintern står för dörren tänk på att regelbundet motionera termostaterna till radiatorerna

Styrelsen för brf Kungsgården