Underhåll av fönster.

Hej, Vi har fått i uppdrag av BRF Jästen att utföra statuskontroller och underhåll av samtliga fönster i föreningen. Arbetet startar V34. 
Ni kommer få detaljerad information samt vilket datum vi kommer till er lägenhet ca. 2 veckor innan i brevinkastet.

Preliminär Tidsplan när vi är i din Trappuppgång.

| V34 | Karin Boyes gata 4 |
| --- | --- |
| V35 | Karin Boyes gata 4 |
| V36 | Karin Boyes gata 4,8 |
| V37 | Karin Boyes gata 8 |
| V38 | Karin Boyes gata 10 |
| V39 | Karin Boyes gata 10 |
| V40 | Adler Salvius Gata 15 |
| V41 | Adler Salvius Gata 15 |
| V42 | Färgaregatan 5 |
| V43 | Färgaregatan 5 |
| V44 | Färgaregatan 5,7 |
| V45 | Färgaregatan 7 |
| V46 | Färgaregatan 9 |
| V47 | Färgaregatan 9 |

Arbetet innebär att vi justerar gångjärn, rengör och smörjer spanjolett och handtag samt monterar fast lösa beslag, lister och byter dåliga tätningslister. Detta görs så att fönstren skall hålla för en bra tid framöver.

Har ni problem med balkongbroms eller 
damm-lister och vill att vi byter dom kan vi erbjuda den tjänsten direkt till er som boende med ROT-avdrag. Se mer angående detta på baksidan.

Dörrbroms / fönsterbroms
Om balkongdörren ej går att låsa i vädringsläge så har dörrbromsen slitits ut. Vi kan då byta den integrerade låsmekaniken.

Byte broms = 1,100 Sek efter ROT

Dammlist.

Listen mellan fönsterbågarna ser till att smuts inte kommer mellan glasen. Vid byte av listen rensar vi den gamla listen, rengör kontaktytor och monterar ny dammlist. Priset avser per fönsterbåge (fönsterruta)

Fönsterbåge <600mm bred = 185 Sek efter ROT

Fönsterbåge >600mm bred = 225 Sek efter ROT

Dammlister för att byta själv = 9 Sek per meter

Om ni önskar beställa arbete från oss, vänligen fyll i era uppgifter nedan och lämna lappen i föreningens brevlåda vid knutpunkten innan den 29/8 så att vi kan bemanna efter efterfrågan.

Kostnader för extraarbeten kommer faktureras direkt till er som boende. Alla priser är inklusive moms. Observera att priset avser om ni kan nyttja ROT-avdrag. Skulle ni ha förbrukat fullt ROT/RUT eller ej ha rätt ROT-avdrag betalas full arbetskostnad. Läs mer om ROT avdrag på skatteverkets hemsida.

www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotarbeteochrutarbete/safungerarrotavdraget

| Namn |  |
| --- | --- |
| Gatuadress |  |
| Lägenhetsnummer (4siffror) |  |
| Personnummer |  |
| Byte av Dammlist Fönsterruta <600mm bredd | St. |
| Byte av Dammlist Fönsterruta >600mm bredd | St. |
| Dammlist Löpmeter, för byte själv. | meter |
| Byte av dörrbroms | St. |

Med Vänlig hälsning Jörgen, EDB-bygg