Lite information till er delägare

Här kommer lite information från styrelsen. Har ni frågor om nedanstående eller annat så får ni gärna kontakta någon av oss.

- Vi har ändrat oss i ett beslut som var taget. Detta angående fönster smygarna. Det var från början bestämt att vi skulle ha kvar de bruna, men vi har ändrat beslutet att det ska vara nya vita. Detta blir en merkostnad på 450 000kr som vi inte räknat med.

- Ytterdörrarna i de gula husen (endast fyrorna) kommer att bli bredare och sidoljuset kommer tyvärr att försvinna. Men detta kompenseras med att köks fönster kommer att bli större. Vi har även beslutat att behålla utseendet med ett runt fönster i dörren för att området ska vara så enhetligt som möjligt.

- Så här ser planen ut för bygget.

V.36-43 Hus E

V.41-47 Hus F

V.45-02 Hus G

V.07-14 Hus A

V.11-17 Hus B

V.15-21 Hus C

Garagen kommer att vara pågående. V.3-6 byter de taken på garagen.

Vi hoppas att vi kan följa denna så bra vi kan. Ni kommer att få en lapp innan det blir dags. Detta är preliminära tider.