# DergårdsNytt nr 3

Informationsblad från styrelsen i BRF Dergården, Lerum april/maj 2022

http://www.hsb.se/goteborg/dergarden

Hej!

Nu drar det igång på allvar med flera projekt i vår förening. Det kommer bli lite stökigt under en period, men vi hoppas på er förståelse och tålamod!

Fasadrenovering

Den 9 maj börjar man bygga ställning runt hus C (nr 41 – 47) för att dra igång tvättarbeten den 16 maj. De boende i detta hus kommer behöva tömma sina balkonger/uteplatser till dess. Sedan ska det läggas en sk underhållsputs på fasaden. Under dessa dagar kommer en blandare för bruk stå uppställd i hörnet på gräsmattan. En arbetsbod kommer stå uppställd under hela entreprenaden på våra tre besöksparkeringar. Istället kommer två av bilskolans tre parkeringar finnas tillgängliga för besökare. Bilskolan är underrättad. Preliminär plan för färdigställande av hus C är ca 6 v.

Därefter blir det ett uppehåll för semester och i mitten av augusti drar samma arbete igång för hus B (nr 25 – 37). Vi kommer återkomma med mer exakt datum under sommaren. Hus B kommer ta ca 12 v och pågå in i oktober.

Detta är troligtvis ett av våra största underhållsarbeten. Resterande hus kommer att renoveras under 2023. Frågor om detta går att ställa till Karin Dahlberg eller Stig Ekwall.

Laddstolpar

Installation av 5 st laddplatser för elbilar kommer ske mellan 2 – 6 maj genom Alf Ericsons försorg. Bidrag är som vi tidigare nämnt sökt från Naturvårdsverket. Detta arbete kommer troligtvis inte medföra några större störningar. Berörda garageägare är kontaktade. För frågor, kontakta Ingemar Holm.

Andra småjobb

Det pågår även andra mindre trä- och målningsarbeten hos oss. Det är en del förråd som behöver rustas upp, Miljöhuset har fått två nya pelare, samt lite annat smått och gott.

Miljöhuset

Tyvärr är våra sopkärl ännu inte tvättade men nu är det beställt från ett annat företag än det som vi tidigare använt, så förhoppningen är att det ska ske inom de närmaste veckorna. Vi beklagar förseningen.

Städdag

Städdagen är beslutad att ställas in. Vi anser att det inte finns tillräckligt att göra i kombination med att det händer mycket annat under våren som gör att vi ändå träffas, tex stämma och aktiviteter med Fritidsgruppen.

Stämman

Datumet till stämman är sedan tidigare satt till tisdagen den 17 maj, men tidpunkten är framflyttad till kl 18.30. Kallelse ska vara utdelad i samband med detta Dergårdsnytt, men  årsredovisningen kommer komma något senare, tillsammans med valberedningens förslag.

Mvh Styrelsen