STRÖMAVBROTT  I SAMBAND MED ELRENOVERINGEN!!

Förra året startade vi upp elrenoveringen och den har fortlöpt i stort sett enligt plan och beräknas avslutas till våren. Bravida har gjort allt för att vi bostadsrättsägare inte skall ha alltför stora störningar under deras arbete. Detta kommer att ske under de närmaste veckorna och jag hoppas att ni alla kan ha överseende med detta. Tiderna som avser heldag är 07:30-16:30

Vecka 5, Väderbodarna 2 och 3:

Måndag 31/1, strömavbrott för alla lägenheter hela dagen på Väderbodarna 2 för byte av mätarblock.

Tisdag 1/2, strömavbrott för alla lägenheter hela dagen på Väderbodarna 3 för byte av mätarblock.

Onsdag 2/2 strömavbrott för alla lägenheter några timmar på Väderbodarna 2 och 3 för återmontering av el-mätare.

Vecka 6, Väderbodarna 2 och 3:

Måndag 7/2, strömavbrott i hela Väderbodarna 2-3 (ALLT ÄR AVSTÄNGT)

Tisdag 8/2, strömavbrott för fastighets el i hela Väderbodarna 2-3                                                               (ENDAST EL i LÄGENHETERNA FUNGERAR)

HISSEN OCH EL/BELYSNING I ALLMÄNNA UTRYMMEN ÄR AVSÄNGT MÅNDAG OCH TISDAG

TVÄTTSTUGAN BLIR AVSTÄNGD HELA V 6 PGA JOBB I ALLA ALMÄNNA UTRYMMEN

Vecka 7, Väderbodarna 4-5 och Önskevädersgatan 55:

Måndag 14/2, strömavbrott i hela Väderbodarna 4-5 och Önskevädersgatan 55 (ALLT ÄR AVSTÄNGT)

Tisdag 15/2, strömavbrott för fastighets el i hela Väderbodarna 4-5 och Önskevädersgatan 55             (ENDAST EL i LÄGENHETERNA FUNGERAR)

HISSEN OCH EL/BELYSNING I ALLMÄNNA UTRYMMEN ÄR AVSÄNGT MÅNDAG OCH TISDAG

TVÄTTSTUGAN BLIR AVSTÄNGD HELA V 7 PGA JOBB I ALLA ALMÄNNA UTRYMMEN

Vecka 8, Önskevädersgatan 51-53:

Måndag 21/2, strömavbrott i hela Önskevädersgatan 51-53 (ALLT ÄR AVSTÄNGT)

Tisdag 22/2, strömavbrott för fastighets el i hela Önskevädersgatan 51-53                                                  (ENDAST EL i LÄGENHETERNA FUNGERAR)

HISSEN OCH EL/BELYSNING I ALLMÄNNA UTRYMMEN ÄR AVSÄNGT MÅNDAG OCH TISDAG

TVÄTTSTUGAN BLIR AVSTÄNGD HELA V 8 PGA JOBB I ALLA ALMÄNNA UTRYMMEN