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GARAGEBJÄLKLAGET

Hej! 
Nu är semestrarna slut och arbetet på garagebjälklaget är i full gång. 
Sedan semestern har de hunnit klart med borrning och installation av gårdsbrunnarna. De dammande arbetena i form av slipning av puts och betong på fasaderna är även de klara. 
Just nu är det stort fokus på att få pappläggningen klar så att ytskikten kan börja byggas upp så snart som möjligt. Prio ligger främst på att få klart parkeringsytan samt balkongerna (gröna huset) där vi har en förhoppning om att kunna ta dessa i bruk i år. 
Tyvärr har inte vädergudarna varit med oss vilket gjort att pappläggningen ej kunnat läggas i den takt vi planerat då det är ett väldigt väderberoende arbete. Det har även uppstått en del oförutsedda arbeten vilket gjort att tidplanen förskjutits, vilket vi beklagar för alla berörda. 
Vi vill även passa på att påminna om att garagebjälklaget fortfarande är en byggarbetsplats och att obehöriga INTE äger tillträde innanför inhägnat område. Grindarna mellan residensgatan 6 och Västra Varvsgatan 22 är öppna under arbetstid för att arbetare ska kunna passera in och ut, detta innebär inte att den ska nyttjas som en genväg för boende. Vi hänvisar i stället boende att gå runt arbetsområdet eller att använda garaget som passage, entréer ut genom gröna huset (Västra Varvsgatan 20) är öppet för alla boende att använda. 
HSBs projektledare Anna Forsberg kommer från slutet av september gå på föräldraledighet och Madelene Nydahl kommer då ta över som projektledare. 
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