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                Information Kulvertbyte
Efter att vi i vintras drabbades av en läcka på värmeledningen i kulverten mellan ÅG13 och ÅG15, och akut fick byta den har vi nu undersökt övriga ledningar mellan våra fastigheter och vi kan konstatera att vi har ytterligare några mindre läckor. Utifrån det konstaterande har vi beslutat att byta resterande kulvertledningar mellan våra hus redan nu, trots att byte enligt underhållsplanen ligger först om några år. 

Vi har nu upphandlat arbetet, och det kommer utföras av BTLE Entreprenad tillsammans med Ställets Rör. Arbetet planeras att börja i mitten av vecka 32 (ca 5/8), och beräknas pågå fram till ca mitten av oktober.

Ledningarna som skall bytas ligger i kulvertar (markerade med röda streck på ritningen på baksidan) som går mellan våra fastigheter, och dessa kommer grävas upp i den ordningen som framgår på ritningen för att byta ledningarna. I samband med bytet kommer det bli ett antal tillfällen där våra olika fastigheter 1-2 dagar kommer vara utan varmvatten, och det kommer vara viss begränsad framkomlighet till fastigheterna.

Parkeringsplatserna vid ÅG16/18 kommer påverkas (enligt ritning)

På Ivar Claessonsgatan går ledningarna in och ut i några av våra garage, så du som har berörda garage enligt nedan kommer att påverkas då vi behöver komma in i ditt garage i samband med anslutande kulvertbyten.

Preliminär påverkan på respektive fastighet:
· ÅG16: Avstängning varmvatten vid 1 tillfälle. Arbete i cykelrum
· ÅG18: Ingen direkt påverkan
· ÅG17: Avstängning varmvatten vid 1 tillfälle. Arbete i cykelrum och tvättstuga
· ÅG15: Avstängning varmvatten vid 2 tillfällen.
· ÅG13: Avstängning varmvatten vid 2 tillfällen.
· IC32: Avstängning varmvatten vid 3 tillfällen. Arbete i garage nr 1 och 6
· IC30: Avstängning varmvatten vid 4 tillfällen. Arbete i garage nr 1 och 6
· IC28: Avstängning varmvatten vid 5 tillfällen. Arbete i garage nr 1 och 6
· IC26: Avstängning varmvatten vid 6 tillfällen. Arbete i garage nr 1 och 6
· IC24: Avstängning varmvatten vid 7 tillfällen. Arbete i garage nr 1 

Under arbetet kommer vi löpande informera respektive hus om datum för vattenavstängningar. Dessa kommer anslås i entré, källare, hiss och på hemsidan.

För eventuella frågor kontakta styrelsen > Skogsbrynet.brf@gmail.com
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[image: The diagram shows a map with various street numbers (ￃﾅG13-18, IC24-28) and intersections, indicating upcoming roadworks and detours, with some parking spaces being inaccessible for a specified period.

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.]
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