Mitt namn är Jörgen Magnusson och jag arbetar på Projektum Norr som byggprojektledare. Jag kommer att vara ansvarig projektledare för det kommande takbytet på Brf Skidbacken. Totalentreprenör är Tak och Fasad i Umeå, och ansvarig projektchef från deras sida är Mattias Eriksson.

Projektet omfattar taken på fastigheterna Rågången 6 och 8 samt Skidspåret 4. Föreningen har tidigare genomfört flera takrenoveringar, och detta blir den avslutande etappen – därefter är samtliga tak inom föreningen utbytta.

### Tidsplan

All detaljerad information kommer att anslås i trapphus:

- Vecka 34: Påbörjad ställningsmontering vid Rågången 8 – beräknas pågå cirka två veckor. Ställningar monteras längs husets långsidor (fram- och baksida), inga på gavlar.

- Vecka 36: Arbetet med tak påbörjas.

- Hus 6 och 8: Arbetet beräknas vara färdigt under december månad.

- Hus 4: Planerad byggstart vår/vinter 2026. Mer information kommer senare.

### Tillgänglighet

- Entreprenören använder trapptorn på utsidan av huskropparna för att nå taken.

- Alla ytterdörrar fungerar normalt för in- och utpassering under hela projektet.

### Arbetstider

- Arbete utförs vardagar mellan kl. 07:00 och 17:00.

### Säkerhet

- Samtliga entreprenörsarbeten följer gällande lagar och säkerhetsföreskrifter.

- Ingen person får vistas under ställningar eller placera föremål där.

- Visa hänsyn vid avspärrningar, t.ex. vid lyft med kranbil.

- Var uppmärksam på byggarbetsplatsen.

- Uppmärksammar ni något som inte bör vara på arbetsplatsen? Kontakta då nedanstående ansvariga personer (kontaktinfo).

### Uppställningsplatser

- Plats för byggmaterial och utrustning framgår via ritningar som finns uppsatta i trapphusen.

- Boende får inte kasta avfall i entreprenörens containrar.

### 📞 Kontakt

Jörgen Magnusson

Byggprojektledare

070-292 50 67
info@projektumnorr.se

Mattias Eriksson

Projektchef

090-10 50 42

takfasad.se