Underhållsplan för BRF Tråget

2022 - Planerade åtgärder

Taket högdelen Tr 44-54, 56-66	1 000 000 kr

Målning av dagis Tr 36-38 	 100 000 kr

Tvätta bort mossa från taken av cykelförråd	50 000 kr

2023 - Planerade åtgärder

Stora lekparken	200 000 kr

Justering av värmen halva området	700 000 kr

Kontroll och reparation av taken i radhus Tr 40-42	600 000 kr

2024 - Planerade åtgärder

Justering av värmen halva området	700 000 kr

Kontroll och reparation av taken i radhus Tr 24-34	600 000 kr

Taket kvartersgården	400 000 kr

2025 - Planerade åtgärder

Kontroll av dränering	20 000 kr

Asfaltering framför Tr 2-10	100 000 kr