Planerade arbeten v. 43 och framåt

**Toleredsskolan**

* Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.
* Fasadställningen börjar succesivt rivas i november.
* I skolbyggnaden pågår montage av innerväggar för fullt ihop med andra mindre kompletteringar.
* Kompletteringsarbeten fortsätter i idrottshallen samt arbeten med fasta undertak.
* Installationsarbeten pågår för fullt i idrottshallen samt i skolbyggnaden med framför allt större schakter och stråk i innertak/bjälklag samt installationer i innerväggar.
* Målning fortsätter med spackling och målning i skolbyggnaden.
* Golv i idrottshallen (omklädningsdelen) pågår.
* Plattsättning idrottshallen startar i början av november.
* Skivor på vägg i idrottshallen pågår.
* Markarbeten är i gång med färdigställande av delar av skolgården främst i anslutning till idrottshallen. Utför arbeten vid lastkajen till bamba under v.44. Utför även besiktningsanmärkningar på ”lilla” skolgården samt installerar även en ny brunn under höstlovet (v.44).
* Arbeten (rör) i pannrummet i Hus A påbörjas under v.44 och fortsätter några veckor därefter.