Planerade arbeten v. 46 och framåt

**Toleredsskolan**

* Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.
* Fasadställningen fortsätter rivning i november.
* I skolbyggnaden pågår montage av innerväggar för fullt ihop med andra mindre kompletteringar.
* Spackling av golv har utförts på pl. 4.
* Hiss börjar monteras invändigt i skolbyggnaden.
* Kompletteringsarbeten fortsätter i idrottshallen ihop med plattsättning och golvläggning.
* Installationsarbeten pågår för fullt i idrottshallen samt i skolbyggnaden med framför allt större schakter och stråk i innertak/bjälklag samt installationer i innerväggar.
* Målning kör på med spackling och målning i skolbyggnaden.
* Skivor på vägg i idrottshallen pågår.
* Markarbeten är i gång med färdigställande av delar av skolgården främst i anslutning till idrottshallen. Planerar att utföra planteringar på skolgården under november.
* Arbeten (rör) i pannrummet i Hus A påbörjas lite senare i höst, då GBG Energi ännu inte är klara och sen fortsätter de några veckor därefter.