Planerade arbeten v. 46 och framåt

Toleredsskolan

- Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.

- Fasadställningen fortsätter rivning i november.

- I skolbyggnaden pågår montage av innerväggar för fullt ihop med andra mindre kompletteringar.

- Spackling av golv har utförts på pl. 4.

- Hiss börjar monteras invändigt i skolbyggnaden.

- Kompletteringsarbeten fortsätter i idrottshallen ihop med plattsättning och golvläggning.

- Installationsarbeten pågår för fullt i idrottshallen samt i skolbyggnaden med framför allt större schakter och stråk i innertak/bjälklag samt installationer i innerväggar.

- Målning kör på med spackling och målning i skolbyggnaden.

- Skivor på vägg i idrottshallen pågår.

- Markarbeten är i gång med färdigställande av delar av skolgården främst i anslutning till idrottshallen. Planerar att utföra planteringar på skolgården under november.

- Arbeten (rör) i pannrummet i Hus A påbörjas lite senare i höst, då GBG Energi ännu inte är klara och sen fortsätter de några veckor därefter.