Planerade arbeten v. 49 och framåt

**Toleredsskolan**

* Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och med färdigställande av ytskikt, fönster, glasning partier, detaljer mm.
* Fasadställningen fortsätter rivning.
* I skolbyggnaden pågår montage av innerväggar för fullt ihop med andra mindre kompletteringar.
* Spackling av golv utförs på pl. 2–3 v.50-51.
* Hiss kommer vara klar för byggkörning i januari.
* Kompletteringsarbeten fortsätter i idrottshallen ihop med plattsättning.
* Installationsarbeten pågår för fullt i idrottshallen samt i skolbyggnaden med framför allt större schakter och stråk i innertak/bjälklag samt installationer i innerväggar.
* Målning kör på med spackling och målning i skolbyggnaden.
* Arbeten (rör) i pannrummet i Hus A påbörjas lite senare i höst, då GBG Energi ännu inte är klara och sen fortsätter de några veckor därefter.