HSB Brf Ljungbyhus 9 i Malmö

juni 2022

Övriga frågor, punkt 26, efter föreningsstämman den 15 juni 2022.

Efter avslutad föreningsstämma diskuterades nedanstående.

Hjärtstartare

Medlem förslår anskaffning av hjärtstartare. Krävs utbildning. Styrelsen kommer att diskutera förslaget.

Solceller

Utredning har genomförts av HSB. Vi jobbar på att utreda förutsättningarna med bygglov mm och återkommer så fort vi har mer info.

IMD

Vi har nu IMD el och debiteringen kommer att synas på månadsavierna.  Viss eftersläpning kommer att finnas. IMD vatten/värme kommer fortsatt debiteras årligen. För dyrt och omständligt att göra det månadsvis.

Inglasning

Många intresserade. Leverantör kommer till oss för att lämna offert. Inglasning är en privat affär mellan leverantören och medlemmen.

Laddplatser

Plattor för montering av laddarna har monterats. Entreprenören som ska installera laddarna är upphandlad. Diskuteras: debiteringsmodell, fasta och rörliga platser. Medlem undrade om möjligheten att installera laddplatser i hela garaget. Vid stort intresse dvs. överstigande 30 platser, kan ytterligare laddare installeras. Den elektriska kapaciteten är god.

Styrelsen följer utveckling inom batteriområdet. I framtiden kanske vi kör in på macken och byter batteri.

Brandskydd: garaget ska uppdateras men finns inga nya byggkrav på vårt garage.

Gården

Under senare delen av augusti påbörjas gårdsprojektet. ABTOT AB har fått förtroendet. Preliminära tider: v 34 – mars 2023. Tidplan läggs ut på hemsidan. Sopnedkasten kommer att stängas.

Garaget

kan inte användas under två månader under hösten, exakt tidplan kommer. Bilarna måste parkeras på andra parkeringsplatser.

Miljöhuset

Det nuvarande miljöhuset ska ersättas dvs det nuvarande rivs. Under tiden kommer provisoriskt miljöhus att ”byggas”. Mer info kommer.

Entreprenaden

Martin redogjorde för bakgrunden till de många problem/utmaningarna som vi har drabbats av. Vi har nya projektledare från HSB respektive Henda och vi bedömer nuläget som tillfredsställande. Det viktigaste är ett bra slutresultat.

Besiktningsanmärkningar

Kvarvarande anmärkningar håller på att åtgärdas.

Balkongerna

kommer att åtgärdas inom kort. Vi har godkänt en normerande balkong. Slutresultatet är mycket gott. Plan för balkongerna läggs ut på hemsidan på fredag.

Fasaderna

Till helgen ska fasaderna tvättas.

Kommunikationen

mellan medlemmar och entreprenörer sker på olika sätt. Medlemmar blir ibland osäkra på om de har fått/missat information. För att klargöra detta kan man säga att generell information läggs upp på infotavlorna/hemsidan. Specifik information som rör enskild lägenhet läggs i brevlådan. Vi bedömer det som svårt att i slutskedet ändra på kommunikationssätten.