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Boende Kv Främlingen 1-7
                                                                   Hägerstensvägen  159
Tyresö 2019-02-20

                Information om tak och fasadrenovering Hus 3
                                                                   Hej!
Nu har arbetet med fasaderna och taken startat.
Under vecka 9 kommer vi börja täcka fönster inför kommande bilnings arbete. Vi kommer även demontera balkonräckena och plombera balkongdörrarna.
Bilningen kommer att starta under v 10 och sker i etapper och pågå i cirka 4 veckor.
Vill även påminna om att plocka bort känsliga saker på ytterväggar och fönsterbrädor samt stänga ev ventiler i ytterväggar och fönster. 

Med vänliga hälsningar
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