Priorn-nytt mars 2013

Tätning av ventilationskanalerna

I mitten av mars kommer arbetet med att täta ventilationskanalerna att påbörjas igen efter ett uppehåll över vintern. Arbetet i trappa D och trappa E beräknas vara klart strax efter påsk. Därefter fortsätter arbetet i trappa A–C och vidare G–I. Hela tätningen beräknas vara klar i början av maj.

Bussgatan och fönsterförstärkningar

Kommunen har fattat beslut om att vid behov stå för kostnader för att förstärka fönstren för att klara utökat buller i samband med att Rådmansgatan öppnas som bussgata, som ni kanske läst i tidningen. Exakt vad detta innebär vet vi ännu inte, men enligt besked ska vi i föreningen få mer detaljer i frågan under mars–april. Vi återkommer när vi vet mer.

Separering av dag- och spillvatten

Vi har tidigare informerat om att vi fått besked från kommunen om att vi måste separera ledningarna för dag- och spillvatten. Nu har vi fått en påminnelse från kommunen som innebär att vi kommer att gå ut med en förfrågan för att göra en upphandling av arbetet. Arbetet kommer att innebära att vi behöver gräva upp och lägga ner avloppsrör från nästan alla  stuprör så att regnvattnet leds ut separat från våra vattenavlopp till kommunens vattenavloppsledningar. Vi hoppas ha en upphandling klar så att arbetet kan genomföras under sen höst i år.

Om information från styrelsen

Vi har tidigare gått ut med en förfrågan om hur du som medlem vill ha information från oss i styrelsen. Vi har fått svar från en del, men inte alla. Vill du ha information via mejl får du gärna meddela oss detta! Mejla oss på styrelsen@priorn.se så noterar vi din mejladress.

Styrelsen för Brf. Priorn