Infobrev till boende på Gård 2

Vi har fått den ärofyllda uppgiften att byta era tappvattenrör i källarna och även det i marken som förbinder husen.

Detta arbete kommer att påverka er boende med vattenavstängningar, arbete i källarna samt grävningsarbeten ute på gården.

Vattenavstängningar kommer att ske till och från under perioden 11/8 till 30/9

08:00-16:30, måndag – fredag

Port 79-105, 11/8 - 9/9

Port 105-123, 1/9 - 22/9, Samt 11/8 - 15/8

Port 125 – 131, 22/9 - 30/9

Vatten ska alltid finns på kvällar och helger.

Kompletterande info gällande driftstörningar kommer ske löpande och aviseras i trapphusen.

Tvättstugor avstängda enligt nedan:

MV 83 & 99 avstängda vardagar 11/8 - 9/9

MV 117 avstängd vardagar 1/9 - 22/9 samt 11/8 - 15/8

MV 127 avstängd vardagar 22/9 - 30/9

Avloppen kan ni använda under tiden, se till att förbereda med vattendunkar och någon hink som ni kan spola med.

Kontakt

Kenny 0707585553

Marcus 0703284448

Mvh Johanneshovs Rör AB