2015.04.30

Veckobrev 4

Översiktlig information om objektet

Objektet omfattar om- och tillbyggnad av befintlig fastighet.

Byggnaden skall byggas på med en indragen takvåning. I hela byggnaden skall bostäder byggas inklusive dess kompletterande utrymmen. Totalt antal lägenheter som skall byggas uppgår till 49 st, i plan 1-5 samt takvåning. Huset skall kompletteras med loftgångar och balkonger.

Vecka 18

- Invändig rivning och sanering fortgår.

- Rivning/Sanering fönster på norra fasaden.

- Montering nya avlopp plan 1

- Byggnation ställning söder (inne på gården)

- Start invändig håltagning plan 5

- Montage Bygghiss

Vecka 19

- Invändig rivning och sanering fortgår.

- Sanering/Rivning fönster på norra fasaden

- Start igenmurning fasad & putslagning plan 5

- Invändig håltagning plan 5

Övrigt

Helgen v.18 (1-3/5) kommer arbete ske på arbetsplatsen.

Vi hoppas att Ni har överseende med eventuella störningar som vi orsakar.

Med vänlig hälsning

Platsledningen

BETONMAST AB