

**B.R.F. ROVAN Infoblad**

**Juni 2017 ** 

***Målning fasader***

Målningen av våra fasader fortgår enligt plan vilket betyder att **etapp 1** kommer att slut besiktigas **onsdag 5 juli**, med start kl. 08:00.Vid besiktningen kommer vi att behöva tillgång till lägenheterna för att kolla dörrar och ev. fönster. Kontakta Gunnel eller Ingvar om hur vi gör med nyckel.

**Etapp 1:** omfattar Länsmansgatan 36, 38A, 38B, Mariebergsgatan 30A, 30B,32A, 32B, 34A, 34B, Grubbavägen 31B och 31A.

Etapp 2 kommer att starta **v 32** (Med tvätt ev. 31) Efter tvätten kommer en översyn av dålig fasad och utbyte av dessa.

**Etapp 2:** omfattar Grubbavägen 29B, 29A, 27B, 27A, 25B, 25A, 23, Folkungagatan 29B, 29A, 27B, 27A, Länsmansgatan 24A, 24B, 26A, 26B.

Etapp 3 start återkommer vi med.

**Etapp 3:** omfattarLänsmansgatan 34B, 34A, 32B, 32A, 30, 28B, 28A

Sedan vill vi i styrelsen önska er alla en skön sommar.

”Skriv upp alla glada minnen du kommer ihåg.

De kommer att bli din bästa läsning när du glömt dom”.

