Brf Jakthornet 2026-07-07

Preliminär tidplan för relining

| 2026 |  |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Husnummer: | Relining vecka: |  | Husnummer: | Relining vecka: |
| 17 | 32-33 |  | 51 | 1-2 |
| 19 | 34-35 |  | 49 | 3-4 |
| 21 | 36-37 |  | 59 | 5-6 |
| 37 | 38-39 |  | 57 | 7-8 |
| 39 | 40-41 |  | 55 | 9-10 |
| 41 | 42-43 |  | 11 | 11-12 |
| 43 | 44-45 |  | 13 | 13-14 |
| 45 | 46-47 |  | 15 | 15-16 |
| 47 | 48-49 |  | 23 | 17-18 |
| 53 | 50-51 |  | 25 | 19-20 |
|  |  |  | 27 | 21-22 |
|  |  |  | 29 | 23-24 |
|  |  |  | 31 | 25-26 |
|  |  |  | 33 | 27-28 |
|  |  |  | 35 | 31 |