Ett meddelande från: HSB brf Römossen Middagsvägen 6 146 32 TULLINGE

2015-04-17

OBS! ändrade datum. hissrenovering

Preliminärt har renoveringen av föreningens hissar planerats enligt följande: Adress; Renovering påbörjas; Renovering klar. Middagsvägen 20; 18 maj; 12 juni. Middagsvägen 10; 3 augusti; 28 augusti. Middagsvägen 8; 9 september; 30 september. Middagsvägen 6; 5 oktober; 30 oktober. Middagsvägen 4; 4 november; 2 december. Under renoveringen kan hissen inte nyttjas av de boende. Respektive hus kommer att aviseras med aktuellt datum och kallelse till infomöte i god tid innan hissrenoveringen påbörjas. Vänliga hälsningar Förvaltaren HSB brf Römossen

HSB BRF römossen